Proposta técnica/comercial 344-2026

Contratante

Cliente: Southco Brasil Componentes Industriais Ltda.

CNPJ: 15.414.616/0001-86

Contato:

Telefone: (11) 4617-9988

E-mail:

Local: Av. José Giorgi, 295, Parte - Granja Viana II, Cotia - SP, CEP 06707-100

Data da emissão: 06/04/2026 (validade de 30 dias)

Contratada

Empresa: Imper Soluções Ltda.

CNPJ: 31.527.551/0001-31

Contato: Diogo Honda

E-mail: comercial01@impersolucoes.com.br

Primeiramente agradecemos a oportunidade de apresentar nossas soluções por meio dessa Proposta Técnica. Nos colocamos à inteira disposição para maiores esclarecimentos a respeito das informações contidas nesse instrumento.

Atenciosamente

Imper Soluções.

Telhado concreto 20m x 15m – área forno

Descrição dos serviços

- Remoção total ou mais próximo possível

- Aplicação de primer como barreira separadora entre antigo e novo sistema

- Aplicação de limitador de profundidade para evidar cizalhamento da película

- Aplicação de borracha líquida estruturada com reforço geotêxtil em 4 demãos, aproximadamente 2kg/m²

Valores

Pagamento: a combinar

Do trabalho

Para este serviço serão necessários 1 supervisor 4 colaboradores por até 45 dias trabalhados. Devem ser levados em consideração as condições climáticas conforme boletim técnico dos produtos para a execução do mesmo.

Instalação de telhado sobre telhado fibrocimento

Descrição dos serviços

- Instalação de madeiramento e estrutura para receber novas telhas

- Tesouras, terças e ripamento em madeira

- Instalação de rufo e fechamento lateral em chapas galvanizadas

Valores – sem calha

Valores – com calha

Pagamento: a combinar

Do trabalho

Para este serviço serão necessários 1 supervisor 3 colaboradores por até 10 dias trabalhados. Devem ser levados em consideração as condições climáticas conforme boletim técnico dos produtos para a execução do mesmo.

Normas adotadas para este trabalho

- NBR 9574:2010 - Execução de Impermeabilização: Diretrizes para a execução de sistemas de impermeabilização, garantindo a estanqueidade e a durabilidade das construções.

- NBR 9575:2010 - Seleção e Projeto de Impermeabilização: Critérios para a seleção de materiais e a elaboração de projetos de impermeabilização.

Equipe

Todos os trabalhadores estão com as documentações e treinamentos em dia para a execução dos serviços descritos acima. (NR18, NR35, ASO, PCMSO)

Termo de Garantia

- A CONTRATADA garante que os serviços executados estarão livres de qualquer vício, defeito, falha ou problema – desde que não tenha sido causado pelo mau uso da CONTRATANTE ou terceiro – pelo período de 1 ano a partir da emissão da nota fiscal.

- A instalação de outros equipamentos ou materiais e a prestação de novos serviços, por terceiros, sobre os serviços aqui contratados sem o acompanhamento ou prévia autorização de um técnico da Imper Soluções, exime a responsabilidade dessa em relação aos danos, perdas e outros prejuízos causados pelos eventuais terceiros, e geram a perda da garantia aqui definida.

- O presente termo de garantia não cobre falhas dos elementos construtivos da estrutura

Responsabilidade da CONTRATANTE:

- Fornecimento de ponto de energia próximo ao local do serviço

- Fornecimento de ponto hídrico para lavagem do local antes da aplicação, caso necessário

- Descarte correto das embalagens e resíduos obtidos com a execução do serviço

- Local para armazenamento de materiais

- Banheiros e vestiários

- Acesso seguro ao local de trabalho

- Fornecimento de andaimes, plataformas e quaisquer outros equipamentos para acesso ou içamento de materiais

Responsabilidade da CONTRATADA

- Entregar o local limpo e organizado assim como foi passado no início da obra.

- Trabalhar de acordo com as normas da CONTRATANTE

Clientes